Integración Odoo ↔ appsupli

Respuestas a novedades y preguntas

Juli como bien señalas, lo que falta para el 28/09 depende sobre todo de decisiones y de datos, no de desarrollo.

Abajo respondo punto por punto. Cada fila indica el responsable y su estado: Cerrada (definido, se puede ejecutar), En ejecución (ya en marcha) o Requiere confirmación (falta visto bueno de People/Tech).

# 1. Acciones sobre calidad de datos en Odoo

| Hallazgo | Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/68 sin cédula (35%) | Completar las cédulas faltantes (es la llave que vincula Odoo ↔ appsupli). Julián comparte el listado de quiénes faltan. | People | Antes 28/09 |
| 33/68 sin correo laboral | Normal en asesores/promotores de PDV. Completar solo el de administrativos/comercial que deban tenerlo (es su llave de acceso). | People | Antes 28/09 |
| Dos dominios: @coltrade.com.co y @supli.tech | Definir el dominio único de inicio de sesión de Microsoft y alinear el work_email de Odoo a ese dominio (ver Q2). | Laura / Tech | Cerrada |
| Departamento mal escrito (SALES / Head of sales duplicado) | Corregir el nombre del departamento en Odoo. | People | Esta semana |
| Áreas colgando de la raíz (TECH, PEOPLE, PRESIDENCIA, BI, PROJECTS…) | Definir regla de visualización (ver Q8). | People | Cerrada |
| Todo revisado es base de PRUEBAS | Habilitar acceso a la base de producción y repetir la auditoría sobre datos reales. | Laura / Tech | Esta semana |

# 2. Preguntas urgentes (para el 28/09)

| # | Pregunta | Respuesta / Decisión | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acceso con Microsoft (SSO) ¿IT puede registrar appsupli en Microsoft Entra ID esta semana y compartir tenant y client ID? Si no llega a tiempo, se propone salir el 28/09 con ingreso por usuario y contraseña y activar Microsoft apenas esté listo. | Sí, se registra appsupli en Microsoft Entra ID esta semana; IT/Laura entrega tenant y client ID. La contingencia de salir con usuario/contraseña se usa solo si Entra no alcanza y de forma temporal, porque el ingreso propio debilita el anclaje anti-préstamo que buscamos. | Laura / Tech | Cerrada (con contingencia) |
| 2 | Dominio de correo ¿Con qué correo entra cada persona a Microsoft: @coltrade.com.co, @supli.tech o ambos? | Se define @supli.tech como único dominio de inicio de sesión de Microsoft y el work_email de Odoo debe coincidir exactamente con él. | Laura / Tech | Cerrada |
| 3 | Asesores/promotores de PDV No tienen correo corporativo. ¿Van a tener objetivos en Performance en esta fase? Si sí, deben aparecer en appsupli aunque no puedan ingresar, y su jefe les asignaría los objetivos. | Se sincronizan y aparecen en appsupli (para la jerarquía y para que el jefe pueda registrarles objetivos), aunque no ingresen en esta fase. Si en Fase 1 se les cargan objetivos en Performance, lo confirma People. | People | Cerrada |
| 4 | Cédulas faltantes ¿RRHH puede completarlas en Odoo antes del 28/09? Se compartirá el listado. | Sí, RRHH las completa antes del 28/09. Julián comparte el listado de faltantes. | People | En ejecución |
| 5 | Usuario de Odoo para la integración Hoy usa un usuario personal. ¿Se puede crear un usuario técnico solo de lectura sobre Empleados? | Durante este mes, la integración se realizará mediante el usuario personal de Odoo actualmente disponible. Paralelamente, se evaluará la creación de un usuario exclusivo para integraciones, con permisos mínimos necesarios, con el objetivo de reducir el impacto de una posible filtración de credenciales y evitar que una única cuenta permita acceder a información no requerida por todas las integraciones. | Laura / Tech | Cerrada |
| 6 | Odoo de producción Lo revisado es la base de pruebas. Falta confirmar acceso a la base real. | Se habilita el acceso a la base real y se repite la revisión de datos sobre producción. | Julian / Tech | En ejecución |

# 3. Preguntas para definir con People (pueden cerrarse después del 28)

| # | Pregunta | Respuesta / Decisión | Resp. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Rol ¿Líder = quien tiene personas a cargo, colaborador = el resto? ¿Hace falta distinguir niveles (Director, Gerente…)? | Sí: líder = quien tiene personas a cargo en Odoo, aquí entran los directores y gerentes; colaborador = el resto (regla base confirmada). | People | Cerrada (base) |
| 8 | Áreas sin dirección ¿Cómo se muestra a quien depende directo de una dirección, sin área en medio? | Actualmente contamos con dos áreas que no tienen un nivel de dirección asociado. Esta estructura es intencional y debe mantenerse así. Por lo tanto, las personas que dependan directamente de estas áreas deberán visualizarse sin una dirección intermedia, respetando la estructura organizacional definida por Supli. | People | Cerrada |
| 9 | Cambio de área a mitad de mes Los objetivos ya asignados, ¿se quedan con el área anterior o pasan a la nueva? | Los objetivos ya asignados conservan el área del momento de la asignación; los nuevos usan la nueva. People confirma. | People | Requiere confirmación |
| 10 | Regionales ¿Solo Colombia en esta fase, o también US, MX y PE? | Esta fase Colombia y Perú. Toda la info esta en la base de Colombia. Sin embargo, en Supli el concepto de regionales está asociado específicamente a Trade Marketing, por lo que debe gestionarse dentro de esa estructura | People | Cerrada |
| 11 | Foto de perfil ¿Vive solo en appsupli o también debe quedar en Odoo? | La fotografía de Odoo se sincronizará inicialmente con appsupli. Los colaboradores podrán cambiarla desde appsupli y la nueva imagen se actualizará también en Odoo. No será posible eliminar la fotografía ni dejar el perfil sin imagen. | Tech / People | Cerrada |
| 12 | Frecuencia de actualización ¿Basta una vez al día (madrugada), o hay casos al instante (p. ej. un retiro)? | Si se puede implementar Reglas de Automatización con acción webhook al crear/modificar hr.employee (fase 2) sería lo mejor de lo contrario puede ser Diaria, de madrugada para esta fase o 2 veces al día. | Tech | Cerrada |